附件

常州市2019年城市黑臭水体整治实施计划

| 序号 | 城市 | 黑臭水体名称 | 黑臭水体长度（km） | 黑臭水体起点 | 黑臭水体终点 | 计划开工时间（年/月） | 计划完工时间 （年/月） | 主要整治 内容 | 计划投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州 | 运粮河 | 0.3 | 东端 春风桥 | 西端 断头 | 2019.1 | 2019.12 | 排污截污、河道清淤、周边老小区、城中村截流、分流改造、活水引流、生态提升 | 1200 |
| 2 |  | 金花河 | 4.3 | 汇贤路 | 尧塘河 | 2018.1 | 2019.12 | 沿河华胜城中村雨污分流改造、沿河绿化提升 | 500 |