附件2

常州市运输结构调整工作任务分解表

| 重点工作 | 序号 | 主要任务 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货运铁路扩能行动。 2019年，全市具备铁路、水路货运条件的火电企业，禁止公路运输煤炭，逐步转向铁路或水路运输；2020年，具有铁路专用线的大型工业企业和新建物流园区，大宗货物铁路运输比例达到80%以上。 | 1 | 编制《常州市铁路货运场站布局和专支线建设规划》。 | 市发改委 | 市自然资源和规划局、市交通运输局、市生态环境局，辖市区政府 |
|  | 2 | 摸排梳理全市规模以上重点工矿企业、产业园区、物流园区货物运输品类、运量和运输结构等情况，引导企业货物运输“公转铁”。 | 市发改委 | 市工业和信息化局、市交通运输局、中铁上海局集团南京货运中心常州经营部、市财政局、市自然资源和规划局、市生态环境局，辖市区政府 |
|  | 3 | 挖掘现有铁路货场作业能力，提高货物铁路运输效率。 | 市交通运输局 | 上海局集团南京货运中心常州经营部、市财政局、市自然资源和规划局、市生态环境局，辖市区政府 |
|  | 4 | 优化调整货车行驶路线，提高货物集疏效率。 | 市公安局 | 市交通运输局、上海局集团南京货运中心常州经营部、市财政局、市自然资源和规划局、市生态环境局，辖市区政府 |
|  | 5 | 鼓励拥有铁路专用线的企业充分发挥铁路专用线使用效率，并对社会开放。 | 市交通运输局 | 市工业和信息化局、上海局集团南京货运中心常州经营部，辖市区政府 |
| 水路运输升级行动。 完成芜申运河高溧段航道整治工程。推进芜申线溧阳城区段航道整治工程、魏村枢纽扩容改造工程。提升港口大宗货物“公转铁”、“公转水”比例。港口的煤炭集港实现由水路或铁路运输。 | 6 | 按计划开展芜申运河高溧段航道整治、芜申线溧阳城区段航道整治、魏村枢纽扩容改建等工程。 | 市交通运输局 | 市发改委、市财政局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市水利局，辖市区政府 |
|  | 7 | 2020年10月底前，常州港的矿石、焦炭等大宗货物原则上以铁路或水路运输为主。 | 市交通运输局 | 市发改委、市自然资源和规划局、市财政局、市生态环境局、中铁上海局集团南京货运中心常州经营部，辖市区政府 |
| 多式联运提速行动。 持续推进江苏奔牛港物流中心大型多式联运枢纽建设。持续推进常州综合港务区发展，打造海铁联运样板工程。根据全省统一部署，积极融入南京、苏州、连云港中欧（中亚）班列的集结运输。 | 8 | 持续推进江苏奔牛港物流中心大型多式联运枢纽建设。 | 新北区政府 | 市交通运输局、市发改委、市工业和信息化局、市邮政管理局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市水利局、中铁上海局集团南京货运中心常州经营部 |
|  | 9 | 推进常州至上海等海铁联运班列发展。 | 新北区政府 | 市交通运输局、市发改委、市国资委、市商务局、市财政局、市工业和信息化局、常州海关、中铁上海局集团南京货运中心常州经营部，辖市区政府 |
|  | 10 | 根据全省统一部署，积极融入南京、苏州、连云港中欧（中亚）班列的集结运输。 | 新北区政府 | 市交通运输局、市发改委、市国资委、市商务局、市财政局、市工业和信息化局、常州海关、中铁上海局集团南京货运中心常州经营部，辖市区政府 |
| 公路货运治理行动。 高速公路货运车辆平均违法超限超载和普通公路货运车辆超限超载得到有效遏制。积极推动货运标准化。推动道路货运行业集约高效发展，中长途货车空驶率下降到40%以下。 | 11 | 落实各级人民政府主体责任，严格执行公路货运车辆超限超载统一认定标准。健全货运车辆非法改装联合监管工作机制，基本杜绝非法改装货运车辆出厂上路。推进货运车辆超限超载治理联合执法常态化制度化。 | 各辖市区政府 | 市交通运输局、市公安局、市工业和信息化局、市市场监督管理局 |
|  | 12 | 做好对超长平板半挂车、超长集装箱半挂车等运输车辆的长效治理工作。推动货运标准化，淘汰国三排放及以下营运中型和重型柴油货车。 | 市交通运输局、 市工业和信息化局、 市公安局 | 市市场监督管理局，辖市区政府 |
|  | 13 | 培育规模化、集约化龙头物流企业，深入推进无车承运人改革试点。 | 市交通运输局 | 辖市区政府 |
| 城乡绿色配送行动。 加大新能源城市配送车辆推广应用力度，到2019年，城市建成区新增和更新轻型物流配送车辆中，新能源和达到国六排放标准清洁能源车辆比例分别达到70%。开展农村物流示范县建设。 | 14 | 加大新能源城市配送车辆推广应用力度。 | 市工业和信息化局 | 市交通运输局、市公安局、市财政局、市自然资源和规划局、市生态环境局、中铁上海局集团南京货运中心常州经营部，辖市区政府 |
|  | 15 | 研究“轨道+仓储配送”的铁路城市物流配送新模式，提高城市生产生活物资运输中公铁联运的比例。积极调研常州多式联运信息服务平台开发货运配送架构的可行性，鼓励运输企业通过线上平台向铁路部门推出上门服务、线上受理等物流配送新型服务模式。 | 市交通运输局 | 中铁上海局集团南京货运中心常州经营部，辖市区政府 |
|  | 16 | 推进县、乡、村三级农村物流节点体系建设，2020年实现三级网络节点基本覆盖。 | 市交通运输局 | 市商务局、市邮政管理局、市供销社、市农业农村局，辖市区政府 |
| 信息资源整合行动。 完善和推广多式联运信息服务。在港口加快推广港口EDI应用和信息服务。提升物流信息服务水平。加强运输结构调整信息报送和监测分析。 | 17 | 逐步完善电子口岸信息服务平台，推广港口EDI应用。 | 市商务局 | 中铁上海局集团南京货运中心常州经营部、常州海关、市交通运输局、常州海事局，辖市区政府 |
|  | 18 | 依托省级多式联运信息服务平台，优化完善常州多式联运信息服务平台功能，实现以多式联运为重点的货运“一单制”服务。 | 市商务局、市交通 运输局 | 常州海事局、常州海关、中铁上海局集团南京货运中心常州经营部，辖市区政府 |
|  | 19 | 推进传统货物运输组织方式的改进和各种运输方式的有效整合。鼓励和支持“互联网+”车船货匹配、无车承运、城乡配送物流服务平台建设，实现物流需求和供给高效匹配、精准对接。强化货物定位跟踪状态信息查询等服务，提高物流服务智能化、透明化水平。 | 市交通运输局 | 市工业和信息化局、市邮政管理局、中铁上海局集团南京货运中心常州经营部，辖市区政府 |
|  | 20 | 建立我市货物运输“公转铁”“公转水”运行状态运行监测和报送机制 | 市交通运输局 | 市工业和信息化局、市生态环境局、中铁上海局集团南京货运中心常州经营部，辖市区政府 |